延安三路停车场低压线路供电工程

询价采购公告

# 一、项目基本情况

1.项目名称：延安三路停车场低压线路供电工程

2.采购单位：青岛开发投资有限公司

3.项目地点：项目位于青岛市南区延安三路133号

4.工程施工范围及规模：施工图纸范围内全部安装及土建工程，包含电业局380v计量表箱与停车场配电箱间电缆铺设62米、电业局380v计量表箱至箱变间电缆沟施工及电缆暗埋铺设8米、供电系统调试等。

5. 中标方式：最低价中标法，如果出现有效报价中最低报 价相同的情况，则在有效最低报价的报价单位中，选取已提供有效同类型业绩证明中，单项合同金额最高的报价单位作为中标单位。

6.采购控制价及最高限价为： 13680元。

# 二、 申请人资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

2.具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。

3.具有四级及以上（承装、承修、承试）电力设施许可证资质。

4.自2020年1月1日至今承担2个以上同类项目(单项合同额在2万元及以上的)

5.具备有效的安全生产许可证。

6.本工程不接受联合体投标。

7.通过“信用中国”网站 ww.creditchina.gov.cn)查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

三、 项目要求

1.工作要求：

(1)报价单位施工过程中，如若出现损坏采购单位现有成品或小区业主原有资产，由报价单位按原价照价赔偿，并自行解决处理，一切施工过程中产生的纠纷均由报价单位自行协调。

(2)报价单位依据采购单位使用需求，在保证不影响采购单位使用前提下，在采购单位规定时间内完成。

(3)报价单位需参加采购单位组织的图纸或做法说明的现场交底，报价单位提报拟定施工方案和进度计划，需交采购单位审定确认。

(4)报价单位严格执行施工项目相关的安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加完工验收。

(5)报价单位遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、树木花草不受损坏。

(6)以完成本工程为目标的周边协调(例如业主私自搭建构筑物的清除，业主私自种植农作物的清除，业主私自蓄养动物的迁移，业主私自圈占违建等的拆除，及城管等政府部门的周边协调处理),报价单位均需自行协调完成，采购单位不增加任何费用，且所发生的一切问题均由报价单位 自行解决，并具备应对处理一切现场突发状况能力，施工过程中如若发生滋事闹事，或非工作时间群众举报扰民等事件，采购单位有权对报价单位进行清退，并保留追诉赔偿等权益。

(7)报价单位接到采购单位中标通知书后，须安排管理人员先勘察现场，并按采购单位要求，制定出相关施工方案。

(8)采购单位有权在报价单位工作期间，安排专人对报价单位人员进行监督、记录、拍照或摄像。对于效率低下、消极怠工、态度恶劣的工人，采购单位有权要求报价单位进行人员更换，同时采购单位可对报价单位的考核做出相应罚款。

(9)报价单位应于接到中标通知书7日内，安排管理人员与采购单位商议施工方案，并上报本次施工人员花名册。报价单位各工种施工工人均须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。如果发现无证上岗或者施工人员与证书不一致，采购单位将不予支付该次施工工费。施工中，未经采购单位同意或有关部门批准，报价单位不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

(10)报价单位在施工期间应严格按照安全生产文明施工标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接收行业安全检查人员依法实施的监督检查。

2.报价单位安全条款：

(1)报价单位负责施工过程中的安全生产，发生的一切安全事故由报价单位负责。

(2)因采购单位方面未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延。因报价单位责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期可在采购单位同意后顺延。

(3)因涉及变更或非报价单位原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工八小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

(4)报价单位施工质量如不能达到采购单位的要求与标准，须无条件返工，采购单位不予支付该次增加费用。

3.竣工验收标准及要求：

| 序号 | 施工规范、规程名称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑做法图集》 | L06J002 |
| 2 | 《建筑工程施工工艺标准》(土建篇) | DBJ14-032-2004 |
| 3 | 《建设工程质量管理条例》 |  |
| 4 | 《民用建筑电气设计规范》 | JGJ/T16-92 |
| 5 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |

4.保修期要求

保修期为2年。以上自完工验收合格之日起计算。

5.工期要求：

2023年12月7日至2023年12月16日 10日历天。

6.其他

在合同履行过程中，因中标公司原因导致合同无法履行 或中止，采购单位可根据实际需要，有权选择竞标排序第二 名的候选人(以此类推可选择第三名)履行协议或者重新采购。

# 四、 报价要求：

1.包括但不限于施工工人各类工资、施工机械或工具使用费、作业服务费、卫生清洁费、防疫物资费、办公费、工程车辆使用费、劳动保险保护费、财务费、税金及政策性文件规定的各项应有费用。报价不得超出项目控制价，超出视为无效报价。

2.付款方式：中标单位完成施工内容并验收合格后，采购单位向中标单位支付合同总额(总价包死)的97%,剩余的3%为质保金，质保金至保修期满后支付。

3.本工程施工图纸范围内的工程费用包死，结算时不调整。

4.报价单位如需进行现场踏勘，了解项目工作内容及周边环境，请在提交报价之前联系采购单位进行现场踏勘，并结合本项目要求进行方案提报和报价，否则视为已经自行踏勘现场。

5.报价文件资料包括：

(1)询价确认函(格式见附件3);

(2)报价单(格式见附件4);

(3)法定代表人身份证明(格式见附件5);

(4)授权委托书及受托人身份证复印件(格式见附件6);

(5)营业执照；

(6)业绩证明文件

注：上述材料中第(1)、(2)、(3)项为按附件格式签字盖章的原件，第(4)、(6)、(6)项为加盖公章的复印件。

6.密封要求：

上述第4条中要求的材料须放入一个密封件中提交，报 价文件一式三份。 密封件包装袋正面和封口格式见附件7,

并在封口处加盖单位公章。

# 五、 报价截止时间、形式

1.报价时间截止：2023年12月1日10点之前。

2.报价形式：报价文件采用现场递交或邮寄的形式。

3.地点：青岛市崂山区香港中路195号上实中心2号楼8层。

# 六、公告期限：

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

# 七、 联系方式：

联系人：  任旭明    联系电话：15853227087

附件：

1.报价文件首页格式

2.文件目录

3.报价承诺书

4.报价单

5.法定代表人身份证明

6.授权委托及受托人身份证复印件

7.报价文件包装袋密封件正面和封口格式

8.延安三路停车场低压线路供电工程方案

青岛开发投资有限公司

2023年11月27日

附件1:

延安三路停车场低压线路供电工程

投标报价

公 司 名 称 ( 盖 章 ) :

2023年   月    日

附件2:

文件目录

1、 报价承诺书

2、 报价单

3、 法定代表人身份证明

4、 授权委托书

5、 受托人身份证复印件

6、 营业执照

7、 业绩证明文件

附件3:

报价承诺书

致：  青岛开发投资有限公司：

根据贵单位所发的询价采购公告，经仔细研究，我 方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。我

方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1.我方保证能按照公告要求的服务内容，承诺有资

质、能力完成保价公告所述的工作。

2.我方报价已考虑了询价函所要求的所有内容，承

诺报价所提供的材料真实有效。

单位名称(盖章):

授权代表(签字或盖章):

年   月   日

附件4:

延安三路停车场低压线路供电工程报价单

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 工作内容 | 全费单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺设电缆 | 70m | - 铺设电缆ZC-YKV-4*35共70米；安装铜芯终端头2个；安装电缆保护管MPP100共62米；安装电缆保护铁管8米；送供电系统调试。 |  |  |  |
| 2 | 预制电缆沟 | 1.2m | - 开挖路面 （混凝土路面 厚度 180mm以下） 约1.2平方米；混凝土 C25/ 路面修复 （混凝土路面 厚度 180mm以下） 约1.2平方米；沟槽填挖1.2米 ，垃圾外运综合考虑；暗埋电缆1.2米等 |  |  |  |
| 工程合计 |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

备注：1.报价应为全费价，包括提供服务的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费和利润、规费、税金、综合考虑风险因素及政策性文件规定的各项应有费用； 2.工程量及总价一次性包死。3.报价超过采购控制价最高限价认为报价无效。

附 件 5 :

法定代表人身份证明

公司名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：        年     月   日

经营期限：

姓   名：                  性     别：

年   龄 ：                 职     务：

系                          (公司名称)的法定代表人(报

价人相关负责人)。

特此证明。

附：法人代表身份证复印件

报价单位名称：                    (盖公章)

2 0 2 3 年 月 日

附件6:

授权委托书

本人     (姓名)系                  (公司名称)的法定代表人，

现委托            (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方

名义签署、递交 延安三路停车场低压线路供电工程报价单等

文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：授权委托人的身份证复印件

报价单位名称(公章):

法定代表人(签字或盖章):

委托代理人(签字或盖章):

2 0 2 3 年 月 日

附件7:

报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：青岛开发投资有限公司 项目名称： 延安三路停车场低压线路供电工程 (报价文件) 报价单位名称： 报价单位地址： 2023年月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在2023年月日时之前启封 加盖报价单位公章

附件8