华冉烟墩风电场风机修复物资采购项目监理服务询价采购公告

一、项目基本情况

1.采购单位：新疆华冉东方新能源有限公司

2.采购名称：华冉烟墩风电场风机修复物资采购项目监理服务

3.采购内容：烟墩风电场A01机组风机修复全过程监理。包括但不限于以下工作内容：风机设备及修复过程中的质量、进度、费用控制，安全生产、文明施工监督管理及有效控制，合同、信息等方面的协调管理，并负责风机修复验收工作，出具验收报告。

4.服务地点：新疆自治区哈密市伊州区骆驼圈子东南偏东60kM处S22驼梧高速附近。

5.采购预算：18.67万元

二、报价单位资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有营业执照；

2.具有电力工程监理专业乙级及以上监理资质；

3.具有至少2份风电场风机设备吊装、调试监理服务相关业绩；

4.本项目不接受联合体报价。

三、合同主要条款

1.计划工期：暂定90日。

2.人员配备要求：

（1）总监1名，具有电力工程专业注册监理工程师执业资格证书和高级工程师证书。

（2）专业监理工程师1名，具有电力工程专业国家注册监理工程师资格或中级及以上专业技术职称。

（3）至少配备1名监理员，具有中专及以上学历，电力工程或机电工程专业。

（4）以上需同时提供该人在本单位的社保证明材料。

（5）投标人应对承诺真实性负责，如出现虚假承诺，将承担一切后果及法律责任。

3.技术要求：需符合我国《电力工程建设监理规范》、《风力发电工程建设施工监理规范》和《建设工程文件归档整理规范》等法律法规，符合国家现行标准、规范的相关要求。

4.服务要求：

本次询价内容为华冉烟墩风电场风机修复物资采购项目，服务内容及要求如下：

（1）监理范围：恢复机组设备入场至投运完成验收阶段的监理工作。

（2）工作内容：华冉烟墩风电场A01机组风机修复全过程监理。包括但不限于以下工作内容：风机设备及修复过程中的质量、进度、费用控制，安全生产、文明施工监督管理及有效控制，合同、信息等方面的协调管理，并负责风机修复验收工作，出具验收报告。

5.付款方式：

风机修复竣工验收完成，并出具验收报告后，服务单位向采购单位开具合同总金额100%的增值税专用发票，采购单位收到发票后20日内支付至合同金额的100%。

四、报价要求

1.报价应为含税全包价，包括提供相关服务的全部费用，包括但不限于试验检测费用和履行监理合同义务的人员报酬以及执行任务所必需的工作、生活、交通、通讯、医疗、设备折旧与维修、验收及资料整理费用以及管理费、利润、规费、税金（增值税6%）等一切费用。

2.合同价格形式：固定总价，本项目无延期监理费。

3.报价不得超过采购预算金额，且应满足本询价采购公告所有要求，否则报价无效。

4.报价文件资料需提供1份，包括：

（1）确认函（附件1）

（2）报价单（附件2）

（3）营业执照

（4）资质证明文件

（5）合同业绩证明（包含合同首页、签字盖章页及能体现风电场风机设备吊装、调试监理服务相关业绩内容的合同关键页）等。

（6）本项目总监、专业监理工程师、监理员的身份信息、执业资格证书、职称证书、学历证书及本单位社保证明材料（详见附件3）

（7）人员到场承诺书（附件4）

以上材料需左侧双钉装订成册，其中第（1）、（2）、（6）、（7）条需按附件格式打印并加盖公章，第（3）、（4）、（5）条应提供原件或复印件，如提供复印件须加盖公章。

五、评标方式

1.本次采购采用合理低价中标。

2.如出现相同最低报价，选择有效最低报价的报价单位中提供的所有合格业绩的数量最多者作为中标单位，如出现相同有效最低报价且合格业绩数量相同，则选择有效最低报价且合格业绩数量最多的报价单位中合格业绩合同总金额最大者为中标单位。

六、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2024年5月9日16:00整。

2.报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件5格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价材料送达到第3条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3.邮寄地址：青岛市崂山区山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T2楼14层。

七、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

八、联系方式

联系人：赵彦杰       电  话：17309918300

采购单位：新疆华冉东方新能源有限公司

2024年5月6日

附件1

确认函

致：新疆华冉东方新能源有限公司

根据已收到贵方华冉烟墩风电场风机修复物资采购项目监理服务询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1.我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。

2.我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。

3.我方保证做到公正、保密。

4.我方承诺为所有提交的材料及成果承担法律责任。

5.我方同意承担投标所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

附件2

报价单

项目名称：华冉烟墩风电场风机修复物资采购项目监理服务

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见本采购公告 | 小写： 大写： |  |
| 含税（税率6%）总报价 |  |  |  |

报价说明：

以上所报价格均应为含税价格。含税总报价即为含税全包价格，包含提供本项目相关服务的所有费用。

报价单位名称（盖公章）：

联系人（签字）：

联系电话：

日    期： 2024年 5 月  日

附件3

人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 工作岗位 | 执业资格 | 职称 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总监 |  |  |  |
| 2 |  | 专业监理工程师 |  |  |  |
| 3 |  | 监理员 |  |  |  |

（1）相关证书（执业资格证书、职称证书、学历证书）复印件：

（2）人员经监理业务培训的承诺：

（3）社保证明材料：

注：我方承诺以上人员信息均为其本人信息，且为我方正式员工。如有虚假，我方愿意承担一切后果。

报价单位名称（盖公章）：

附件4

人员到场承诺书

我单位自愿参加                    项目的投标报价活动，并承诺我方派驻到工程所在地履行监理服务的监理人员，与投标文件一致且得到委托人的认可。严格按照监理工作依据、监理工作标准，在委托人的授权范围内，对本工程的履约实施全面控制。

实行现场人员动态化管理。项目监理人员履约率不得低于80%，凡达不到的，委托人处以违约处罚直至解除合同。

报价单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系人及联系方式：

日期：2024年  月   日

附件5

## 报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：新疆华冉东方新能源有限公司 项目名称：华冉烟墩风电场风机修复物资采购项目监理服务 报价单位名称： 报价单位地址： 2024年 5月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在2024年5月9日16 ：00之前启封 加盖报价单位公章