南曹鼎浩、崔阁明盛、德州豪盛光伏电站应接尽接询价采购公告

一、项目基本情况

1.采购单位：青岛城投新能源集团有限公司

2.服务名称：南曹鼎浩、崔阁明盛、德州豪盛光伏电站应接尽接项目

3.服务内容：

山东南曹鼎浩、崔阁明盛、德州豪盛光伏电站网安装置应接尽接采购服务，本次报价包括网安升级、网安分区改造、网安双平面改造，包括站内网络设备、安防设备、主机类设备探针安装及调试，接入资产数量满足电网应接尽接要求，配合调度完成验收工作确保验收通过。

- 4.服务地点：山东南曹鼎浩、崔阁明盛、德州豪盛光伏电站

- 5.采购预算：20.7万元（南曹鼎浩项目6.7万元、崔阁明盛项目7.4万元、德州豪盛项目6.6万元）。

6.本服务合同与青岛城投新能源集团有限公司下属项目公司巨野县鼎浩新能源有限公司、巨野县明盛日电太阳能科技有限公司、德州豪盛太阳能科技有限公司签订。

二、报价单位资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有营业执照；

2.具有近两年（2022年1月1日至今）至少2份网安应接尽接服务业绩；

3.本项目不接受联合体报价。

三、合同主要条款

1.服务期限：乙方于合同签订之日起30日内完成南曹鼎浩、崔阁明盛、德州豪盛光伏电站网安应接尽接工作探针安装、设备调试等工作并通过甲方验收合格。

2.服务要求：

（1）乙方应严格按照国家、行业规范及服务内容要求，满足山东电网网安应接尽接要求以及双方认可的方案开展工作。

（2）乙方须在合同约定时间内完成所有工作内容，每延迟一天扣罚总合同额的1%。

（3）乙方应明确项目负责人，负责合同实施过程中进度及协调工作。

（4）乙方应对其技术人员的行为负责，确保技术人员遵守项目现场的相应规范要求，发现有违规行为，及时予以制止和纠正。

（5）应遵守甲方和项目现场的各种管理程序和文件。

（6）必须接受甲方的安全生产管理制度的要求。

3.验收要求：

乙方按照采购要求完成网安应接尽接现场验收、设备调试、等工作，并出具调试报告、配合调度完成验收工作确保验收通过，乙方通过甲方正式验收，乙方出具验收确认单报甲方签字确认。

- 4.付款方式：

- （1）乙方全部工作内容完成，完成验收程序并通过甲方正式验收，乙方向甲方开具合同总金额100%的增值税专用发票，甲方收到发票后20日内支付对应款项。

- 5.质保期

（1）本次相关服务质量保证期为1年，保证期自验收合格之日起算；

（2）在保证期内设备或本次相关服务出现问题，报价单位应在4小时内响应，并在2个工作日内进行免费消缺以消除缺陷问题。

四、报价要求

1.投标报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用，包括人工费、运输、调试、利润、税金、综合考虑风险因素及政策性文件规定的各项应有费用。

2.价格形式：固定总价。

3.报价不得超过采购预算金额，且应满足本询价采购公告要求，否则报价无效。

4.报价文件资料需提供1份，包括：

（1）确认函（附件1）

（2）报价单（附件2）

（3）营业执照

（4）合同业绩证明（包含合同首页、签字盖章页及网安应接尽接服务业绩的合同关键页）等。

以上材料需左侧双钉装订成册，其中第（1）、（2）条需按照附件格式要求打印并加盖公章，第（3）、（4）条应提供原件或复印件，如提供复印件须加盖公章。

五、评标方式

1.本次评标采用合理低价中标。

2.如出现相同最低报价，选择有效最低报价的报价单位中提供的所有合格业绩的数量最多者作为中标单位，如出现相同有效最低报价且合格业绩数量相同，则选择有效最低报价且合格业绩数量最多的报价单位中合格业绩合同总金额最大者为中标单位。

六、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2024年5月10日10:00。

2.报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件3格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价材料送达到第3条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3.邮寄地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T2楼14层。

七、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

八、联系方式

联系人：张凯      联系电话：15954308239

采购单位：青岛城投新能源集团有限公司

2024年05月06日

附件1

确认函

致：青岛城投新能源集团有限公司

根据已收到的贵方山东南曹鼎浩、崔阁明盛、德州豪盛光伏电站应接尽接采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1.我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。

2.我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。

3.我方保证做到公正、保密。

4.我方承诺已考虑了公告所要求的所有内容，并为报价材料及成果承担法律责任。

5.我方同意承担报价所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

联系方式：

附件2

山东南曹鼎浩、崔阁明盛、德州豪盛光伏电站应接尽接采购报价单

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） | 采购预算金额上限（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南曹鼎浩项目 |  | 67000 |
| 2 | 崔阁明盛项目 |  | 74000 |
| 3 | 德州豪盛项目 |  | 66000 |
| 合计含税总报价（元） |  | 小写： 大写： |  |

报价说明：

1.服务周期：乙方于合同签订之日起30日内完成南曹鼎浩、崔阁明盛、德州豪盛项目应接尽接采购、安装并按现场运维人员要求完成全部服务内容。

2.本次报价不得超过采购预算价20.7万元（南曹鼎浩项目6.7万元、崔阁明盛项目7.4万元、德州豪盛项目6.6万元），中标价为固定总价，报价应包含完成询价采购公告所要求的工作内容的所有费用。项目税率6%。

报价单位名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期：  年   月   日

## 附件3

## 报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：青岛城投新能源集团有限公司 项目名称：南曹鼎浩、崔阁明盛、德州豪盛应接尽接采购 （报价文件） 报价单位名称： 报价单位地址： 年 月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在 2024 年 05 月 10 日10时00分之前启封 加盖报价单位公章