商都富盛项目植被恢复、围栏补充服务

询价采购公告

一、项目基本情况

1.采购单位：商都县富盛太阳能科技有限公司

2.采购名称：商都富盛项目植被恢复、围栏补充服务

3.项目概况：商都县富盛太阳能科技有限公司富盛冀家村扶贫光伏电站建设规模37.625MW，光伏区占地面积1550亩，为贯彻落实内财税2017（2010号）文件精神，商都电站计划开展“环境治理、植被恢复”工作，并利用光伏区500亩空余部分修建牧场。现需对富盛光伏电站光伏区采用航空、人工配合播种方式开展植被恢复工作，每1000㎡地面播撒不少于 12kg披碱草等耐旱耐碱草种；并采用高1.8m长3.0m网片，补充650米围栏。

4.服务地点：乌兰察布市商都县富盛冀家村扶贫光伏电站。

5.采购预算：45.3415万元

二、报价单位资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，持有有效期内的营业执照。

2.报价单位营业执照内容应包含园林施工或园林养护等项目。

3.具有近三年（2021年1月1日至今）至少1项乌兰察布地区植被恢复或水土流失治理施工相关业绩。

4.本项目不接受联合体报价。

三、主要合同要求

1.服务要求：

（一）围栏安装

（1）材料采购要求：报价单位提供的本项目所用材料，对所供材料质量负责，不存在质押或抵押等权属瑕疵。

（2）完成本采购公告及合同中约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

（3）对施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责，应按合同约定的工作内容和进度要求，对所有施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

（4）应保证工程施工和人员的安全，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

（二）种草要求

（1）材料采购要求：中标单位对所提供的本项目所用草种质量负责，应保证甲方认可的品名植物保质保量供应，不得随意变更，采购草种不存在瑕疵。

（2）完成本采购公告及合同中约定的全部工作，并对工作中的所有缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同要求。

（3）应按合同约定的工作内容和进度要求，对种草作业以及全部工作的完备性和安全可靠性负责。

（4）应保证作业人员的安全，确保作业人员、材料、设备和设施的安全，防止因种草作业造成人身伤害和财产损失。

（5）作业过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;

（6）种草过程所发生的一切矛盾由乙方自行协调解决。

（7）各类因苗木种植和养护作业后所产生的绿化垃圾(泥土、枯枝、草坪等)均由乙方负责清理，且甲方不再另行支付费用。

2.工期要求及验收要求：自合同签订之日起，60天内完成本项目全部工作内容，并通过采购单位验收。

3.付款方式：

（1）本合同生效后，乙方提供合同总金额20%的增值税专用发票（税率9%）后15日内，甲方支付对应款项作为预付款。

（2）报价单位完成全部工作内容并经采购单位验收合格后，报价单位向采购单位开具合同总金额75%的增值税专用发票（税率9%），采购单位收到发票后于15日内支付对应款项作为验收款。

（3）质保金5%，质保金不计取利息。质保期内无质量问题，质保期满后报价单位向采购单位开具合同总金额5%的增值税专用发票（税率9%），采购单位收到发票后15日内向报价单位支付剩余5%的尾款。

4.质保期：自验收合格之日起质保期1年，质保期内工程出现质量问题，由乙方负责无偿处理。最终以双方签署的合同为准。

四、报价要求

1.投标报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、草种费、肥料费、水费、运费、税金等费用，综合考虑风险因素及政策性文件规定的各项应有费用。

2.价格形式：固定总价。

3.报价不得超过采购预算金额，且应满足本询价采购公告要求，否则报价无效。

4.报价文件资料需提供2份，包括：

（1）确认函（附件1）

（2）报价单（附件2）

（3）营业执照

（4）合同业绩证明（包含合同首页、签字盖章页及能体现植被恢复或水土流失治理内容的合同关键页等）。

以上材料需左侧双钉装订成册，其中第（1）、（2）条需按照附件格式要求打印并加盖公章，第（3）、（4）条应提供原件或复印件，如提供复印件须加盖公章。

5.报价单位资质需符合本公告报价单位资格要求，否则报价无效。

五、评标方式

1.本次采购采用合理低价中标。

2.如出现相同最低报价，选择有效最低报价的报价单位中提供的所有合格业绩的数量最多者作为中标单位，如出现相同有效最低报价且合格业绩数量相同，则选择有效最低报价且合格业绩数量最多的报价单位中合格业绩合同总金额最大者为中标单位。

六、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2024年 5 月  21  日  18:00 整。

2.报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件3格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价材料送达到第3条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3.邮寄地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T2楼14楼。

七、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

八、联系方式

联系人：王智松

电话：18147112117

采购单位：商都县富盛太阳能科技有限公司

2024年 5 月 17 日

附件1

确认函

致：商都县富盛太阳能科技有限公司

根据已收到贵方商都富盛项目植被恢复、围栏补充询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1.我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。

2.我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。

3.我方保证做到公正、保密。

4.我方承诺为所有提交的材料及成果承担法律责任。

5.我方同意承担投标所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

附件2

报价单

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 商都富盛项目植被恢复、围栏补充服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 项目特征描述及工作内容 | 单位 | 数量 |  | 全费用综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 光伏区植被恢复 | 特征描述： 1、草种选取披碱草等耐旱耐碱草种，草籽播种量一般情况下每1000㎡地面不少于 12kg； 2、针对项目现场使用复合肥料以提高存活率，改善土壤环境，在播种前不多于48h施肥，使肥料深入到表土层内，化肥的施肥量每1000㎡不少于70kg； 3、使用无人机及人工配合方式进行1550亩草种播撒种植； 工作内容： 包含草种购买、改善土壤环境、人工等全部工作 | 平方米 | 1032300 |  |  |  |  |
| 2 | 养护 | 特征描述： 1、补植：草坪在长期生长过程中，由于人为破坏或其它原因，经常会造成部分草坪不规则死亡，须采取有效措施进行补救，补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养。 2、浇水：如天然降雨满足不了草生长需要时，需进行人工灌溉。且在播种完成之初，采用叶面喷水的方式灌溉。 3、喷药：草坪容易感染锈病、白粉病等病害，要做好预防工作。一旦发现需及时喷洒药物救治。 养护周期：养护期限：验收合格之日起算一年。养护期满进行二次验收 工作内容： 包含补植、浇水、喷药、人工及后期维护等全部工作 | 平方米 | 1032300 |  |  |  |  |
| 3 | 光伏区围栏补充 | 特征描述： 1、围栏高度1800mm； 2、网片采用高1.8m长3.0m网片，11*32根塑铁丝，塑后丝径4.5mm； 3、立柱圆48mm塑后壁径1.5mm高2050mm,表面塑草绿色，立柱底安装在300mm×300mm×300mm水泥桩上，立柱地埋500mm； 4、网片与立柱是用螺栓固定。 工作内容： 包含围栏运输、搬运、安装及现场清理等全部工作。 | 米 | 650 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应为含税全包价（税率为9%），包括提供相关服务的所有费用。

报价单位名称（盖公章）：

联系人（签字）：

联系电话：

日    期： 2024年   月    日

附件3

## 报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：商都县富盛太阳能科技有限公司 项目名称： 商都富盛项目植被恢复、围栏补充服务 （报价文件） 报价单位名称： 报价单位地址： 2024年月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在2024年 5 月 21 日 18：00之前启封 加盖报价单位公章